ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ

เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ประจำปี พ.ศ. 2๕64

.............................

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ได้ทำการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒564 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และระเบียบวาระอื่นๆ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย) เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน ๒๕64 เวลา ๑0.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ นั้น

ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๕๓  และมาตรา ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระได้ปิดประกาศรายงานผลการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  17 กันยายน พ.ศ. ๒๕64

(นายไพรสุริยันต์  ชำนาญกิจ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/๒๕64

วันที่  13 สิงหาคม  ๒๕64

เวลา 10.00 น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ

****************

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลงชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. | นายไพรสุริยันต์ ชำนาญกิจ นายอัมรินทร์ ใจดี นายสุพรชัย แผ่นศิลา นายอนันต์ ไกรนรา นายเจริญ พรหมรักษ์ นายพงศ์เทพ ช่วยนาค นายสันติศักดิ์ เพชรอาวุธ นายจักรรินทร์ อินทวงศ์ นายสมพร พงศ์ทองเมือง นายสมเกียรติ พรมทอง นายปรึกษา ชัยวิชิต นายณรงค์ศักดิ์ ตรีชัย นายทวีศักดิ์ สุดวิลัย นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว นางสาวอุทัยวรรณ เครือจันทร์ | ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ส.อบต. หมู่ที่ 1 ส.อบต. หมู่ที่ 2 ส.อบต. หมู่ที่ 5 ส.อบต. หมู่ที่ 5 ส.อบต. หมู่ที่ 6 ส.อบต. หมู่ที่ 6 ส.อบต. หมู่ที่ 7 ส.อบต. หมู่ที่ 7 ส.อบต. หมู่ที่ 8 ส.อบต. หมู่ที่ 8 เลขานุการสภาฯ ผู้ช่วยเหลืองานกิจการสภาฯ | ไพรสุริยันต์ ชำนาญกิจ อัมรินทร์ ใจดี สุพรชัย แผ่นศิลา อนันต์ ไกรนรา เจริญ พรหมรักษ์ พงศ์เทพ ช่วยนาค สันติศักดิ์ เพชรอาวุธ จักรรินทร์ อินทวงศ์ สมพร พงศ์ทองเมือง สมเกียรติ พรมทอง ปรึกษา ชัยวิชิต ณรงค์ศักดิ์ ตรีชัย ทวีศักดิ์ สุดวิลัย อรุณศักดิ์ ชูแก้ว อุทัยวรรณ เครือจันทร์ |  |

ผู้ขาดการประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลงชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |  |

-2-

ผู้ลาการประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลงชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |  |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลงชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | นายสุจิต ชำนาญกิจ นายอดุลย์ ชนะพล นายสุพจน์ สังข์ทอง นางสาวนิชนันท์ อ่อนรัตน์ | นายก อบต. รองนายกฯ รองนายกฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | สุจิต ชำนาญกิจ อดุลย์ ชนะพล สุพจน์ สังข์ทอง นิชนันท์ อ่อนรัตน์ |  |

เริ่มประชุมเวลา 	10.00 น.

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26

สิงหาคม  2564

ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 ...........................................................................................

  - ..........................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสอง

แพรก - ด่านเหรียง หมู่ที่ 3  โดยเปลี่ยนปีงบประมาณ จากปี 2562 มาดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 และเปลี่ยนงบประมาณ จากเดิม 500,000 บาท เป็น จำนวน 790,000  บาท

/4.2 เรื่อง...

-3-

4.2 เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสองแพรก-ด่านเหรียง หมู่ที่ 3  งบประมาณ 790,000 บาท     4.3. เรื่อง ขอกันเงินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสองแพรก -ด่านเหรียง หมู่ที่ 3  งบประมาณ 790,000  บาท

4.4.. เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการของโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเชลล์ หมู่ที่ 6

4.5. เรื่อง ขอกันเงินโครงการบุกเบิกถนนสายเขาทะลุ - ควนกลาง   หมู่ที่ 2

4.6  เรื่อง ขอกันเงินโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเชลล์ หมู่ที่ 6

ระเบียบวาระที่ ๕		       เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)

-- เมื่อถึงเวลา นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว เลขานุการสภาฯ ได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม เพื่อตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงขอเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1		       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ	นายไพรสุริยันต์ ชำนาญกิจ ได้กล่าวทักทายที่ประชุม และแจ้งว่าวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีระเบียบวาระ จำนวน 5 วาระ และขอความร่วมมือทุกท่านขอให้ตั้งระบบเครื่องมือสื่อสารไม่ให้มีเสียงรบกวน เพื่อสมาธิในการประชุมและจะได้ไม่รบกวนผู้ร่วมประชุม

ที่ประชุม                                      รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภาฯ .	ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณารับรอง

เลขานุการสภา ฯ			       ได้อ่านรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติ

รับรอง	     11  เสียง

ไม่รับรอง      -	 เสียง

งดออกเสียง   1	 เสียง

/ระเบียบ...

-4-

ระเบียบวาระที่  ๓	เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสอง

แพรก-ด่านเหรียง หมู่ที่ 3 โดยเปลี่ยนปีงบประมาณ จากปี  2562 มาดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 และเปลี่ยนงบประมาณ จากเดิม 500,000 บาท เป็น จำนวน 790,000  บาท

ประธานสภาฯ	ขอเชิญ นายก อบต.ได้ชี้แจง เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสองแพรก-ด่านเหรียง หมู่ที่ 3 ขอเชิญครับ

นายก อบต.	เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสุจิต ชำนาญกิจ นายก อบต.        ขอชี้แจงรายละเอียด การขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสองแพรก-ด่านเหรียง หมู่ที่ 3  โดยเปลี่ยนปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ 2562 มาดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 และเปลี่ยนงบประมาณ จากเดิม 500,000 บาท เป็น จำนวน 790,000 บาท โดยขอมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2564       ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อ ๒๒/๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  ดังนี้

/ก.ยุทธศาสตร์...

- 5 –

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

  - แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการเดิม (แบบ ผ.02)แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 54 ลำดับที่ 32

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสองแพรก-ด่านเหรียง หมู่ที่ 3  โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร งบประมาณปี 2562  จำนวน 500,000  บาท

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายบ้านสองแพรก-ด่านเหรียง หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร  งบประมาณปี 2564 จำนวน 790,000 บาท

ประธานสภาฯ	ไม่ทราบว่ามีสมาชิกฯท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมบ้าง ขอเชิญครับ

ที่ประชุม	ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานสภาฯ	ต่อไปผมขอมติต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสองแพรก – ด่าน   เหรียง หมู่ที่ 3 โดยเปลี่ยนปีงบประมาณ จากปี 2562  มาดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 และเปลี่ยนงบประมาณ จากเดิม จำนวน 500,000 บาท เป็น จำนวน 790,000  บาท  หรือไม่

ที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ	11	เสียง

ไม่เห็นชอบ	 -	เสียง

งดออกเสียง	 1	เสียง

  - เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสองแพรก-ด่านเหรียง หมู่ที่ 3 งบประมาณ 790,000 บาท

/ประธานสภาฯ...

- 6-

ประธานสภาฯ	ขอเชิญ นายก อบต. ชี้แจงถึงรายละเอียด เรื่อง การขอโอนงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสองแพรก-ด่านเหรียง หมู่ที่ 3  งบประมาณ 790,000 บาท  ขอเชิญครับ

นายก อบต.                                   เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสุจิต ชำนาญกิจ นายก อบต. ผมขอ

ชี้แจงถึงสาเหตุการโอนงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสองแพรก - ด่านเหรียง หมู่ที่ 3  งบประมาณ 790,000 บาท  เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.4038 –สายราชเวช บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 3  งบประมาณ 9,980,000  บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับโครงการในข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2564 จึงมีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการในข้อบัญญัติ ดังนี้

โครงการเดิมตามข้อบัญญัติ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายแยก ทล.4038-ราชเวช หมู่ที่ 3 งบประมาณ 790,000  บาท

โครงการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายบ้านสองแพรก-ด่านเหรียง หมู่ที่ 3  งบประมาณ 790,000  บาท

ประธานสภาฯ	ไม่ทราบว่ามีสมาชิกฯท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมบ้าง ขอเชิญครับ

ที่ประชุม	ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานสภาฯ	ต่อไปผมขอมติต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ                เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสองแพรก-ด่านเหรียง หมู่ที่ 3  งบประมาณ 790,000 บาท  หรือไม่

ที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ	11	เสียง

ไม่เห็นชอบ	 -	เสียง

งดออกเสียง	 1	เสียง

/4.3  เรื่อง...

- 7 –

4.3. เรื่อง ขอกันเงินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสองแพรก 	ด่านเหรียง หมู่ที่ 3  งบประมาณ 790,000  บาท

ประธานสภาฯ	ขอเชิญ นายก ชี้แจงถึงรายละเอียด ขอกันเงินโครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง สายสองแพรก - ด่านเหรียง หมู่ที่ 3  งบประมาณ 	790,000  บาท  ขอเชิญครับ

นายก อบต.                                   เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสุจิต ชำนาญกิจ นายก อบต. ผมขอ

ชี้แจงถึงสาเหตุการขอกันเงินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสอง

แพรก - ด่านเหรียง หมู่ที่ 3  งบประมาณ 790,000  บาท  คือ

เนื่องจากตอนนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ 2564 ในการดำเนินการ	โครงการดังกล่าวไม่ทันจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ประธานสภาฯ	ไม่ทราบว่ามีสมาชิกฯท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมบ้าง ขอเชิญครับ

ที่ประชุม	ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานสภาฯ	ต่อไปผมขอมติต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง ขอกัน

เงินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสองแพรก-ด่านเหรียง หมู่ที่ 3

งบประมาณ 790,000  บาท   หรือไม่

ที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ	11	เสียง

ไม่เห็นชอบ	 -	เสียง

งดออกเสียง	 1	เสียง

4.4.. เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการของโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเชลล์ หมู่ที่ 6

ประธานสภาฯ	ขอเชิญ นายก ชี้แจงถึงรายละเอียดเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการของโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเชลล์ หมู่ที่ 6  ขอเชิญครับ

นายก อบต.                                 กราบเรียนประธานสภาฯ กระผม นายสุจิต ชำนาญกิจ นายก อบต. ผมขอชี้แจงถึงสาเหตุการขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการของโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเชลล์ หมู่ที่ 6 เนื่องจาก อบต.กุแหระจะดำเนินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า 35/42 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเชลล์ หมู่ที่ 6 จำนวน 17 ต้น  แต่เนื่องจากรูปแบบ

/รายการ...

- 8-

รายการเดิมนั้นมีความล้าสมัย และการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมนั้น

ทำได้ยาก ทำให้การใช้ประโยชน์ของระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน และหากยังทำการติดตั้ง อาจจะทำให้สูญเสียงบประมาณในการซ่อมบำรุงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ดังนี้

รูปแบบรายการเดิมตามข้อบัญญัติ

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 17 ต้น หมู่ที่ 6      โดยทำการติดตั้งเสาเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว สูง 6 เมตร

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 150 วัตต์ หลอดไฟฟ้า LED ให้ความสว่าง 80 วัตต์ ตู้เหล็กกล่องควบคุม จำนวน 17 ชุด พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 499,000 บาท      เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการใหม่

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 17 ต้น หมู่ที่ 6

โดยทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 6 เมตร แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 17 จุด ตามแบบแปลน อบต.กุแหระ เลขที่ 64001 พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 499,000  บาท

ประธานสภาฯ	ไม่ทราบว่ามีสมาชิกฯท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมบ้าง ขอเชิญครับ

ที่ประชุม	ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานสภาฯ	ต่อไปผมขอมติต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการของโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเชลล์ หมู่ที่ 6   หรือไม่

ที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ	11	เสียง

ไม่เห็นชอบ	 -	เสียง

งดออกเสียง	 1	เสียง

4.5. เรื่อง ขอกันเงินโครงการบุกเบิกถนน สายเขาทะลุ - ควนกลาง หมู่ที่ 2

ประธานสภาฯ			        ขอเชิญ นายก ชี้แจงถึงรายละเอียด ขอกันเงินโครงการบุกเบิกถนน 				        สายเขาทะลุ - ควนกลาง หมู่ที่ 2  ขอเชิญครับ

/นายก  อบต.

- 9-

นายก อบต.                                 เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสุจิต ชำนาญกิจ นายก อบต. ผมขอ

ชี้แจง เรื่อง ขอกันเงินโครงการบุกเบิกถนน สายเขาทะลุ - ควนกลาง หมู่ที่ 2 เนื่องจาก อบต.กุแหระได้บรรจุโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปี เพราะปีนี้งบประมาณเข้ามาล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเกรงว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ประธานสภาฯ                            ไม่ทราบว่ามีสมาชิกฯท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมบ้าง ขอเชิญครับ

ที่ประชุม                                  ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานสภาฯ			       ต่อไปผมขอมติต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง ขอกัน

เงินโครงการบุกเบิกถนน สายเขาทะลุ - ควนกลาง หมู่ที่ 2

หรือไม่

ที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ	11	เสียง

ไม่เห็นชอบ	 -	เสียง

งดออกเสียง	 1	เสียง

4.6. เรื่อง ขอกันเงินโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 6

ประธานสภาฯ	ขอเชิญ นายก ชี้แจงถึงรายละเอียด เรื่องการขอกันเงินโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 6 ขอเชิญครับ

นายก อบต.                                 เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสุจิต ชำนาญกิจ นายก อบต. ผมขอ

ชี้แจง เรื่อง ขอกันเงินโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 6

เนื่องจาก อบต.กุแหระได้บรรจุโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปี

ประธานสภาฯ	ไม่ทราบว่ามีสมาชิกฯท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมบ้าง ขอเชิญครับ

ที่ประชุม	ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานสภาฯ	ต่อไปผมขอมติต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง ขอกันเงินโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 6  หรือไม่

/ที่ประชุม…

- 10 -

ที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ	11	เสียง

ไม่เห็นชอบ	 -	เสียง

งดออกเสียง	 1	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5		     เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ	เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกได้นำเสนอเรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ                              ไม่ทราบว่ามีผู้ใดมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม                                    ไม่มี

ประธานสภา ฯ	กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  สำหรับวันนี้ขอเลิกประชุม

เลิกประชุมเวลา	14.00 น.

(ลงชื่อ)    อรุณศักดิ์   ชูแก้ว    	ผู้จดรายงานการประชุม

(นายอรุณศักดิ์   ชูแก้ว)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ

(ลงชื่อ)       ไพรสุริยันต์  ชำนาญกิจ   	ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายไพรสุริยันต์  ชำนาญกิจ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ

ตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)                               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( นายสมพร พงค์ทองเมือง )

(ลงชื่อ)                              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(  นายปรึกษา  ชัยวิชิต  )

(ลงชื่อ)                              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( นายสันติศักดิ์ เพชรอาวุธ )

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายไพรสุริยันต์  ชำนาญกิจ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ